# 电话本app项目评审

## 评审人员

SA20225084 朱康乐

## 项目管理评审

**问题：**

1、所有任务都是关键路径，是否合适？

2、概要设计和详细设计阶段占一周是否妥当？

3、系统开发使用瀑布模型是否恰当？

4、风险避免的内容没有在计划中分配任务

5、实现环节缺乏重构

**结论：**

1、项目所有任务都在关键路径，应该留出一定冗余部分，以提高容错率

2、单人完成项目，任务的工作量分配是否合适。应当在项目设计阶段适当增加时间，对系统框架进行设计

3、建议使用RUP方法开发，通过迭代降低系统风险度，使系统更完善。

4、风险管理中的部分内容需要在项目计划中有所体现。

5、在软件开发的全过程中应都引入重构，提高代码可读性，增强系统鲁棒性，降低系统模块耦合度。